## 2019年南县教育局化解义务教育大班额专项资金

绩效评价报告

湘财苑绩评字[2020]1-031号

湖南新财苑会计师事务所有限公司

湖南新财苑会计师事务所有限公司

HUNAN  XINCAIYUAN  PUBLIC  ACCOUNTANTS CO. LTD.

地址:长沙市芙蓉区马王堆街道紫微路号华泰大厦20层 邮编410011 电话：0731-84885348

2019年南县教育局化解义务教育大班额专项资金

绩效评价报告

湘财苑绩评字[2020]1-031号

一、评价情况

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕185号)、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》湘办发〔2019〕10号) 的文件精神以及《南县财政局关于对2019年度专项资金开展重点绩效评价工作的通知》（南财绩函[2020]10号）等文件的规定和要求，我所接受南县财政局预算绩效管理股的委托，成立绩效评价工作组，于2020年 4月17日至7月29日对南县教育局2019年化解义务教育大班额专项资金进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

- 项目基本情况

（一）项目单位基本情况。南县教育局内设14个股室、7个二级机构，下辖县属学校(园)12所、13个乡镇中心学校。全县现共有中小学校140所，公民办幼儿园142所。南县教育局管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育和社会力量办学工作。执行落实中央和省、市有关普通高校、成人高校、中等专业学校以及研究生招生计划、自学考试计划，负责制定并实施全县普通高中、职业中专（高中）招生计划，负责师范类大中专毕业生、研究生回县的就业指导和教育人才交流的管理与服务工作。指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学科研工作和群团组织管理工作，统筹规划全县教师队伍建设，负责中小学教师的资格认定、招聘、职务评聘、培养培训和考核等有关工作，负责全县出国留学人员的派出管理工作。贯彻执行中央和省、市有关筹措教育经费的方针、政策和法规、拟定教育基建投资，事业经费和统配物资设备的管理制度，负责系统内教育经费的预算、决算、监管和审计工作。

（二）项目基本情况。为有效缓解南洲镇城区大班额压力，推动义务教育事业持续健康发展，根据《南县中小学校化解大班额三年行动计划》，结合城区化解大班额工作的实际情况，南县2019年化解义务教育大班额专项资金主要用于南县实验学校2#教学楼新建项目的建设。本次化解化解义务教育大班额专项资金用于南县实验学校提质扩容建设一标段中的2#教学楼新建项目（含附属工程）。工程合同总金额1762.29万元（含2#、3#、4#楼），其中化解义务教育大班额专项资金400万元。

（三）项目职责分工。南县教育局负责化解义务教育大班额专项资金建设工程的统一管理与规划，南县教育局财务建设股负责项目的组织实施。

（四）绩效目标设定及指标完成情况。

绩效目标：南县2019年化解义务教育大班额专项资金建设是为了通过新建南县实验学校2#教学楼项目，来缓解南洲镇城区学位紧张的压力，缓解“教育超载”现象，有效控制和化解“大班额”问题，改善本县办学条件，提升教育质量，促进南县教育事业健康发展。

完成情况：南县实验学校提质扩容建设一标段中的2#教学楼新建项目工程，已于2019年8月底竣工。该教学楼新建项目为5层框架结构，建设占地面积700平方米，建筑面积3804.62平方米，1-5层层高均为3.6米，建筑高度18.67米，结构安全等级为二级，设计使用年限为50年，抗震烈度为7度。工程完工后由于其他标段工程尚未竣工而未完成综合验收，资金已按合同要求完成付款。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况。根据南县财政局《关于对2019年度预算收支计划的批复》（南财预[2019]26号）文件要求，项目共到位资金400.00万元，其中：县财政局到位资金400.00万元。

（二）项目资金使用情况。项目已交付使用，该项目建设实际支出资金400.00万元，全部用于南县实验学校提质扩容建设一标段中的2#教学楼新建项目。支付情况如下:

| 2019年化解大班额专项资金使用明细表 金额：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学校 | 项目名称及内容 | 付款时间 | 金额 |
| 南县实验学校教育集团 | 南县实验学校提质扩容建设（2#教学楼新建项目） | 2019.4.19 | 200.00 |
|  |  | 2019.6.5 | 200.00 |
| 合计 |  |  | 400.00 |

以上实施项目与年初绩效目标相符，符合化解义务教育大班额专项资金使用范围，资金安排合理，费用报销程序合规，资金管理到位，不存在截留、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况。项目资金由县教育局和财政局共同管理。财政局负责专项资金中期财政规划和年度预算编制，会同教育局分配下达资金，对资金使用情况进行监督和绩效评价；教育局负责化解义务教育大班额项目建设规划编制，指导和推动项目的实施工作，加强项目管理，会同财政局做好项目资金使用情况监督和绩效评价工作。教育局财务管理中心对项目资金支付进行统一管理，项目资金管理严格按照《南县教育局项目资金管理办法》规定进行专款专用，严格资金拨付审批程序。专项资金下达到县教育局帐户后，根据项目实施进度分阶段由教育局财务管理中心拨款到相关单位，再由相关单位支付到施工单位。2019年度南县城市维护费专项资金使用管理遵循“县级统筹、突出重点、公平公正、规范透明”的原则。

三、项目组织实施情况

（一）制度建设情况。

为了认真贯彻落实《湖南省人民政府关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意》（湘政发〔2017〕20号）、《湖南省人民政府办公厅关于开展化解大班额专项行动的通知》（湘政办函〔2017〕99号）等文件精神，确保南县化解义务教育大班额项目持续、稳定、健康发展，南县人民政府及相关部门做了大量细致的工作，根据上级文件要求并结合本县的实际情况。成立了南县教育系统专项资金建设项目领导小组。领导小组组长由县政府主管教育的副县长担任，教育局局长任副组长，相关股室负责人为组成人员，为搞好南县化解义务教育大班额资金项目工作提供了组织保障；南县教育局为了切实加强了化解义务教育大班额项目工作的制度建设。出台了化解大班额工程项目的《目标责任管理制度》、《项目公示制度》、《巡查督查制度》、《监督举报制度》、《绩效考评制度》、《责任追究制度》等制度，使南县化解义务教育大班额资金项目管理有章可循，为搞好南县化解义务教育大班额资金项目管理提供了制度保障。

- 项目实施情况。

1.明确责任，明确南县化解义务教育大班额资金项目建设由教育局财务建设股负责组织实施，并成立了南县实验学校提质扩容项目协调小组，落实相关责任，按指定的期限完成项目建设；

2.重规划，强化保障。化解义务教育大班额资金项目坚持高标准、高定位的建设思路，严格按照校舍建设工程有关规范进行高标准规划和设计。制定方案，稳步推进项目实施；

3.程序规范，实施到位。化解义务教育大班额资金项目工程坚持“突出重点、集中投入、限期完成、保证效益”的原则，严格实行工程预决算和招投标制度，严控工程建设成本。同时充分发挥监察、审计、安全监管等部门的作用，建立公正、合理、高效的监管机制，确保资金使用效益。严格工程验收，建设、勘察、设计、监理、施工等五大责任主体进行阶段性和竣工验收；发改、住建、财政、审计、教育等部门对工程量和资金使用情况进行跟踪审计，有力地保证了工程质量和资金安全。

4.加强督查，履职尽责。在项目实施中，不断健全完善督查落实机制，坚持随机督查与定期督查相结合、阶段督查与跟踪督查相结合等多种督查方式，坚持由县局分管领导带队、相关部门参与，定期不定期深入学校督查工程质量和建设进度，严格落实工程包抓责任制，确保了项目工程顺利实施。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范南县化解义务教育大班额专项资金项目立项、审批、实施、验收及后期管护等，完善资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。

根据相关政策规定南财绩函（﹝2020﹞10号）文件要求，我所按下列步骤开展了绩效评价工作。

1.前期准备。我所抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2.实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目单位、建设单位及受益群体代表召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集该项目建设相关文件和项目建设单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目立项、评审、验收等程序是否符合要求，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）现场查看。进入实地查看，拍照取证，调查走访，发放问卷调查。（4）得出评价结论，形成绩效评价报告。

三、绩效评价结果和绩效分析

绩效评价小组通过一个多月的实地调查了解、实地查勘、资料收集再加以认真分析比较，认为南县2019年化解义务教育大班额项目在项目决策上科学合理，实施过程严谨规范，项目产出效果明显，较好地达到了预期的绩效目标。按照教育系统2019年化解义务教育大班额项目建设资金绩效评价体系，综合得分为93分，综合绩效评价结果为“优”(详见：2019年度南县消除义务教育大班额项目支出指标评分表),主要绩效表现在以下几个方面：

（一）项目的经济性分析

南县2019年化解义务教育大班额项目严格按照工程项目的标准进行预算安排项目资金，严格执行工程项目财政预算评审和国有资产配置标准审批程序，控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。预算资金400万元，实际使用资金400万元，实际使用资金未超预算。

（二）项目的效率性分析

本项目按合同实施进度要求，南县实验学校提质扩容建设一标段中的2#教学楼新建项目工程，已于2019年8月底竣工（由于其他标段工程尚未竣工而未完成综合验收)，资金已按合同要求完成付款。本年任务已按质、按量、按时完成。

（三）项目的有效性分析

本项目的有效性体现在以下几个方面：

1.改善了学校的办学条件，项目实施后南县实验学校校容校貌整体得到了提升，学校育人环境明显优化，学校育人功能和办学品位都得到了全面提高。

2.此项目交付使用后，增加了小学教学班9个及学位405个，有效缓解了南洲镇城区学位紧张的压力，缓解了“教育超载”现象，有效控制和化解“大班额”问题，为提高我县教育教学质量打下坚实的基础。

（四）项目的可持续性分析

南县教育局已明确教育局财务建设股为本项目的具体负责科室，负责工程的招投标、安全监管和验收等工作，并出台了《目标责任管理制度》、《项目公示制度》、《巡查督查制度》、《监督举报制度》、《责任追究制度》等相应的管理办法。以上制度与后续管理措施的形成能保障项目的持续发展。

（五）满意度完成指标分析

南县2019年化解义务教育大班额项目，从调查问卷中可以看出全县教师、学生、家长对实施的项目极为支持与认同，认为该项目是一项有着深远影响的利国利民的民生工程。满意度调查结果在98%以上。

四、存在的问题及改进措施

南县2019年化解义务教育大班额项目在项目决策上科学合理，整体实施过程中政府重视，部门责任分工明确、管理规范、较好地达到了预期的绩效目标，但仍有些方面存在少许不足，主要有：

1.项目管理基础性工作方面：由于整体工作量大，牵涉面广,也由于缺乏经验，部分资料或记录未能及时完整归档。

2.化解义务教育大班额项目资金未设专账、专户，存在本项目资金与其他项目资金混同使用于同一建设项目现象。

3.工程项目验收进度缓慢。本项目建设的南县实验学校提质扩容建设一标段中的2#教学楼工程已于2019年8月底竣工，但由于其他标段工程尚未竣工，至今一直未完成综合验收。

4.监督检查工作未到位，有待加强。监督检查是保证预算执行的重要手段，通过实施内部监督检查，可以及时查找并督促整改财政管理中存在的问题，发挥监督预算、纠偏、评价及监管职能 ，推动财政管理更加规范、科学、合理、高效。本工作专项没有受到财政或主管部门的监督检查。

七、改进建议

针对上述问题，绩效评价小组经过仔细的研究，建议教育局在今后实施该项目时采取如下措施：

1.基础工作做严、做实，项目实施后应从预算资金申报、审核、批复、资金分配、公示、拨付、使用、监督检查等全过程按程序办理，并形成文字资料，以便查实。

2.建议对专项资金开设专户、建立专账，在财政资金拨入教育局、教育局财务管理中心拨付资金给各学校过程中，如与其他经费一起统收统付时应严格注明资金用途与明细。

3.建议对工程较大，实施时间跨度长的项目，是否可通过与相关管理部门沟通协调，对部分已完工项目进行提前验收，让项目工程尽早投入使用，确保项目资金的使用效益。

4.为了保证财政预算的执行质量，杜绝暗箱操作或腐败行为，保证财政预算的编制效果，因而必须要采取切实措施加强对预算执行情况的监督检查，以规范各有关预算执行部门的行为。

湖南新财苑会计师事务所              中国注册会计师：

有限公司

中国注册会计师：

湖南  长沙                  2020年8月5日