2019年南县教育局教育信息化建设资金

绩效评价报告

湘财苑绩评字[2020]1-026号

湖南新财苑会计师事务所有限公司

湖南新财苑会计师事务所有限公司

HUNAN   XINCAIYUAN   PUBLIC   ACCOUNTANTS   CO.   LTD.

地址:长沙市芙蓉区马王堆街道紫微路号华泰大厦20层 邮编410011 电话：0731-84885348

2019年南县教育局教育信息化建设资金

绩效评价报告

湘财苑绩评字[2020]1-026号

一、评价情况

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕185号)、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》湘办发〔2019〕10号) 的文件精神以及《南县财政局关于对2019年度专项资金开展重点绩效评价工作的通知》（南财绩[2020]10号）等文件的规定和要求，我所接受南县财政局预算绩效管理股的委托，成立绩效评价工作组，于2020年 4月17日至7月29日对南县教育局2019年教育信息化建设资金进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

- 项目基本情况

（一）项目单位基本情况。南县教育局内设14个股室、7个二级机构，下辖县属学校(园)12所、13个乡镇中心学校。全县现共有中小学校140所，公民办幼儿园142所。南县教育局管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育和社会力量办学工作。执行落实中央和省、市有关普通高校、成人高校、中等专业学校以及研究生招生计划、自学考试计划，负责制定并实施全县普通高中、职业中专（高中）招生计划，负责师范类大中专毕业生、研究生回县的就业指导和教育人才交流的管理与服务工作。指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学科研工作和群团组织管理工作，统筹规划全县教师队伍建设，负责中小学教师的资格认定、招聘、职务评聘、培养培训和考核等有关工作，负责全县出国留学人员的派出管理工作。贯彻执行中央和省、市有关筹措教育经费的方针、政策和法规、拟定教育基建投资，事业经费和统配物资设备的管理制度，负责系统内教育经费的预算、决算、监管和审计工作。

（二）项目基本情况。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》精神，根据湖南省教育厅《关于公布2013年湖南省教育信息化试点单位和试点项目名单的通知》（湘教通[2013]320号）文件，南县被确认为湖南省教育信息化试点县。中共南县县委出台了《中共南县县委、南县人民政府关于加快教育事业发展的意见》（南发（2015）14号）文件，从2014年起，全县开始了教育信息化建设，到目前基本完成了“三通两平台”工程，实现了“宽带网络校校通，优质资源下班班通，网络学习空间人人通”，建设完成了教育资源公共服务平台和教育服务管理公共平台等。

由于信息化建设工程是一项连续的工程，每年都要进行设备的补充、更新、维护，软件的升级、补充，资源的更新、补充，服务的购买等，都要投入大量资金。2019年南县财政预算安教育信息化资金200万元，专项用于南县教育信息化建设，建设事宜由南县教育局电教仪器站负责，包括建设项目的规划，设备的采购，建设过程的监管，建设完成后的验收等。

（三）项目职责分工。南县教育局负责教育信息化建设工程的统一管理与规划，由电教仪器站负责组织实施。

（四）绩效目标设定及指标完成情况。

绩效目标：南县教育信息化建设是为了搭建教育管理信息化服务平台，利用信息技术来改变教学模式。2019年度教育信息化建设计划新购班班通设备60套、新建电脑室3间、新建录播室1间、将城域网带宽扩容到1G标准，以推进信息技术在我县教学和教研活动中的普遍应用，能够让师生共享优质的教学资源，能够提高教师、学生的信息化素养，能够提高教育教学质量，能够实现高效化的学校各类管理，实现教育信息化，加快教育现代化步伐，让人民群众切切实实感受到了我县教育教学质量的提高。

完成情况：南县教育信息化建设项目在南县教育局的统一管理下，电教仪器站与各基层学校协同配合，采取了抓责任落实到位，抓资金投入到位、抓群众监督到位、抓考核激励到位等措施，圆满完成该工程项目，取得了较好的社会效益和较高的群众满意度，达到了预期效果。

2019年度财政预算信息化建设经费200万元，基层单位根据学校实际情况和教学需要申报建设项目，仪器站实地调研，根据经费情况和教学需求轻重缓解情况实施了以下建设项目：

1.根据上级部门化解大班额的要求，为青树嘴、茅草街等11个单位配齐所差的班班通设备，做到每个班一套。

2.更换了实验小学陈旧的班班通设备，新配的班班通设备比原来的设备提升档次，作为全县信息技术与学科课程深度融合的窗口学校。

3.南县教育城域网带宽扩容，提高了上网速度，改变了网速慢影响教学的弊端。

4.为城西中学装备了一个录播室，给全县各单位录制编辑教育教学视频提供了一个优质场地。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况。根据南县财政局《关于对2019年度预算收支计划的批复》（南财预[2019]26号）文件要求，项目共到位资金200.00万元，其中：县财政局到位资金200.00万元。

（二）项目资金使用情况。项目已交付使用，该项目建设实际支出资金200.00万元，支付情况如下:

信息化建设资金支付明细表          金额单位：元

| 单位 | 电脑室建设 | 网络设备 | 班班通 | 合计 | 支付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立达中学 |  |  | 39050 | 39050 | 2019.12.16 | 班班通3套 |
| 四中 | 225400 |  |  | 225400 | 2019.12.6 | 电脑室1间 |
| 城西中学 | 272500 | 454502 | 16350 | 743352 | 2019.12.10 | 电脑室1间，录播室1间，班班通1套 |
| 实验学校集团 |  |  | 461900 | 461900 | 2019.12.5 | 班班通20套+1套 |
| 青树嘴中心校 |  |  | 16322 | 16322 | 2019.12.23 | 班班通1套 |
| 茅草街中心校 |  |  | 65288 | 65288 | 2019.12.5 | 班班通4套 |
| 中鱼口中心校 |  |  | 16322 | 16322 |  | 班班通1套 |
| 城区中心校 |  |  | 163500 | 163500 |  | 班班通10套 |
| 仪器站 |  | 300000 |  | 300000 | 2019.9.18 | 教育城域网带宽扩容 |
| 合计 | 497900 | 754502 | 778732 | 2031134 |  | 含仪电费3.1134万元 |

上表中超出的3.1134万元为其他项目经费（仪电费），以上实施项目与年初绩效目标相符，符合信息化建设项目资金使用范围，资金安排合理，费用报销程序合规，资金管理到位，不存在截留、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况。项目资金由县教育局和财政局共同管理。财政局负责专项资金中期财政规划和年度预算编制，会同教育局分配下达资金，对资金使用情况进行监督和绩效评价；教育局负责信息化建设规划编制，指导和推动信息化建设的实施工作，运用信息化等手段加强项目管理，会同财政局做好资金使用情况监督和绩效评价工作。教育局财务管理中心对项目资金支付进行统一管理，项目验收合格后，教育局财务管理中心拨款到相关单位并由相关单位付款。教育信息化建设专项资金使用管理遵循“县级统筹、突出重点、公平公正、规范透明”的原则。

三、项目组织实施情况

（一）制度建设情况。为保障项目的顺利实施，做好教育装备（信息化）项目政府采购管理工作，加强内部控制管理，规范采购行为，提高采购效率，促进廉政勤政建设，南县教育局专门制定了《关于全县中小学装备专项经费管理使用实施试行办法》和《南县中小学校教育技术装备采购管理实施办法》，并成立了以业务副局长周大昌为组长、电教仪器站和纪检监察室及相关股室负责人为成员的南县教育信息化建设领导小组，电教设备采购严格按照政府采购程序实施。

（二）项目实施情况。一是明确责任，明确教育信息化建设由电教仪器站负责组织实施；二是制定方案，稳步推进项目实施，由电教仪器站进行了充分的市场调研。在确保项目实施成效的前提下，制定了最优的配置建设方案；三是加强内部控制管理，严格执行项目政府采购制度，南县信息化建设根据设备的不同类别共完成了6个政府采购项目，该项目的全部设备和材料均通过政府采购中心按规定程序进行招、投标采购，货到验收、安装、调试经验收合格后按采购合同支付；四是动态监管，严格复核，在建设过程中由电教仪器站采取有力监管措施，保证了建设质量；五是综合评定，严格考评。验收由仪器站专业技术人员、监察室、承建商、建设单位人员等组成验收小组，做到了对所有建设项目经综合验收全部合格。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范信息化建设专项资金项目立项、审批、实施、验收及后期管护等，完善资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。

根据相关政策规定南财绩函（﹝2020﹞10号）文件要求，我所按下列步骤开展了绩效评价工作。

1.前期准备。我所抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2.实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目单位、建设单位及受益群体代表召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集该项目建设相关文件和项目建设单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目立项、评审、验收等程序是否符合要求，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）现场查看。进入实地查看，拍照取证，调查走访，发放问卷调查。（4）得出评价结论，形成绩效评价报告。

三、绩效评价结果和绩效分析

绩效评价小组通过一个多月的实地调查了解、实地查勘、资料收集再加以认真分析比较，认为2019年南县教育信息化建设项目在项目决策上科学合理，实施过程严谨规范，项目产出效果明显，较好地达到了预期的绩效目标。按照教育信息化建设资金绩效评价体系，综合得分为93分，综合绩效评价结果为“优”(详见：2019年南县教育局教育信息化建设项目支出指标评分表),主要绩效表现在以下几个方面：

（一）项目的经济性分析

1.南县2019年教育信息化建设项目划资金200万元，实际使用资金200万元，实际使用资金未超预算。

2.建设的南县教育城域网能打破时间、空间的限制，在平台上能看到全县所有老师上传的课件，并跟自身需求来进行改良。如建设的“名师课堂”与“名校网络课堂”可以将城区的优质老师资源专递到各学校，逐步缩小我县区域、城乡、校际教育教学水平的差距，使部分农村孩子不必再为寻求优质教育资源而入城求学，为农村家庭节省了不必要的开支，

3.在城西中学装备的录播室，可以给全县各单位录制编辑教育教学提供优质视频，通过教育信息化建设能让教师足不出门便能在网络平台实现内部间的交流与学习，同时也为国家节省了教育经费。

（二）项目的效率性分析

本项目根据合同要求，信息化建设设备已全部安装到现场，并在使用学校、仪器站工作人员监督下完成验货，设备品牌、型号、参数均满足合同要求，本年任务已按质、按量、按时完成。

（三）项目的有效性分析

本项目的有效性体现在以下几个方面：

1.改善了学校的办学条件，解决了各级各类学校的宽带接入条件，完成了各级各类学校网络条件下的基本教学环境建设。。

2.推进了信息技术在教学和教研活动中的普遍应用，共享了优质的教学资源，提高了教师、学生的信息化素养，提高了教育教学质量，实现了学校各类管理的高效化。

3.通过项目的实施，扩大了优质教育资源覆盖面，逐步缩小了我县区域、城乡、校际教育教学水平的差距，让人民群众切切实实感受到了我县教育教学质量的提高。

（四）项目的可持续性分析

南县教育局已明确电教仪器站为本项目的具体负责科室，负责设备与系统的日常维护管理，并出台了《南县教育城域网中心机房设备管理制度》、《南县教育城域网信息发布审核制度》等相应的维护管理办法。以上制度与后续管理措施的形成能保障项目的持续发展。

（五）满意度完成指标分析

2019年南县教育信息化建设项目，从调查问卷中可以看出全县教师、学生、家长对实施的项目极为支持与认同，认为该项目是一项有着深远影响的利国利民的民生工程。满意度调查结果在98%以上。

四、存在的问题及改进措施

南县教育信息化建设项目在项目决策上科学合理，整体实施过程中政府重视，部门责任分工明确、管理规范、较好地达到了预期的绩效目标，但仍有些方面存在少许不足，主要有：

1.项目管理基础性工作方面：由于整体工作量大，牵涉面广,也由于缺乏经验，部分资料或记录未能及时完整归档。

2.教育信息化建设项目资金未设专账、专户，本项目资金与其他项目资金混同使用。

3.监督检查工作未到位，有待加强。监督检查是保证预算执行的重要手段，通过实施内部监督检查，可以及时查找并督促整改财政管理中存在的问题，发挥监督预算、纠偏、评价及监管职能 ，推动财政管理更加规范、科学、合理、高效。本工作专项没有受到财政或主管部门的监督检查。

4.受经费限制，采购的设备档次不是很高，对使用体验有一定影响。以后将逐步提高设备档次，以满足信息化不断发展的需要。

5.信息化建设中师资培训投入经费太少，造成教师水平参差不齐，因而有些学校设备使用率偏低，或者使用效果不太好，这对教学造成了一定的影响。

七、改进建议

针对上述问题，绩效评价小组经过仔细的研究，建议教育局在今后实施该项目时采取如下措施：

1.基础工作做严、做实，项目实施后应从预算资金申报、审核、批复、资金分配、公示、拨付、使用、监督检查等全过程按程序办理，并形成文字资料，以便查实。

2.建议对专项资金开设专户、建立专账管理，在财政资金拨入教育局、教育局财务管理中心拨付资金给各学校过程中，如与其他经费一起统收统付时应严格注明资金用途与明细。

3.为了保证财政预算的执行质量，杜绝暗箱操作或腐败行为，保证财政预算的编制效果，因而必须要采取切实措施加强对预算执行情况的监督检查，以规范各有关预算执行部门的行为。

4.随着科技日新月异进步，电子产品更新淘汰加快，人民群众需求也在不断提升，以后信息化建设还需逐步提高设备档次，以满足信息化不断发展的需要。并建立一套科学、合理的机制来保障信息化系统日常维护与升级改造。

5.以后还需加大教育信息化建设的师资培训力度，使教师水平不断进步。

湖南新财苑会计师事务所              中国注册会计师：

有限公司

中国注册会计师：

湖南  长沙                  2020年8月5日